РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ОЛОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Совет – ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  КУЙТЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

186021, Россия, Республика Карелия, Олонецкий район,

Куйтежское сельское поселение, д. Куйтежа, ул. Ленина, д. 21

Решение

от 27  марта 2019 г.                                                                                   № 54-1

На основании пункта 4 статьи 9 Устава Куйтежского сельского поселения,  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях   проведения мероприятий по благоустройству территорий   населенных пунктов Куйтежского сельского поселения,

Совет Куйтежского сельского поселения решил:

- Утвердить План работы по благоустройству населенных пунктов, расположенных на  территории Куйтежскому сельскому поселению на 2019г.

- Обнародовать настоящее решение в установленом порядке.

Председатель Совета

Куйтежского сельского поселения                                              В.М. Степанова

Глава Куйтежского сельского поселения                                   Л.А. Хейнонен

Приложение

План

по благоустройству населенных пунктов, расположенных

на территории Куйтежского сельского поселения

на 2019 год

| № | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы с населением по проведению мероприятий по уборке придомовых территорий | 12.04.2019- 20.04. 2019 | Администрация совместно с депутатами Совета |
| 2 | Проведение субботников на общественных местах | Апрель- май 2019 | Администрация совместно с депутатами Совета |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Апрель- май 2019 | Администрация совместно с депутатами Совета |
| 4 | Уборка и благоустройство территорий памятников и воинских захоронений | Апрель 2019 | Администрация совместно с депутатами Совета |
| 5 | Уборка общественных кладбищ, ремонт заборов, вывоз мусора | постоянно | Администрация совместно с депутатами Совета, жители населенных пунктов |
| 6 | Демонтаж полуразрушенных зданий и сгоревших строений | Апрель- сентябрь 2019 | Администрация совместно с депутатами Совета |
| 7 | Уборка дров и ремонт ограждений вокруг придомовых территорий частных домов | Апрель- июнь 2019 | Администрация совместно с депутатами Совета, владельцы индивидуального жилья |
| 8 | Участие в акции по очистке берегов малых рек и водоемов «Вода России» | Апрель- сентябрь 2019 | Администрация совместно с депутатами Совета, жители населенных пунктов |
| 9 | Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна» | Апрель- май 2019 | Администрация совместно с депутатами Совета, жители населенных пунктов |
| 10 | Обкос зеленой травы в общественных местах | июнь-июль 2019 | Администрация совместно с депутатами Совета |
| 11 | Обустройство информационного стенда в тд. Куйтежа | июнь-июль 2018 | Администрация совместно с депутатами Совета |
| 12 | Подворовый обход населения по профилактике пожароопасного периода, Гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций | Апрель- сентябрь 2018 | Администрация совместно с депутатами Совета, жители населенных пунктов |
| 13 | Устройство пирсов для забора воды на открытых водоисточниках | постоянно | Администрация совместно с депутатами Совета, жители населенных пунктов |
| 14 | Уборка, ремонт колодцев в д. Куйтежа, п. Речная Сельга | постоянно | Администрация совместно с депутатами Совета, жители населенных пунктов |
| 15 | Вырубка деревьев, представляющие угрозу для жизнедеятельности граждан | постоянно | Администрация совместно с депутатами Совета, жители населенных пунктов |
| 16 | Перенос детской площадки на территорию МБУ «Куйтежский культурно-досуговый центр | июнь-июль 2018 | Администрация совместно с депутатами Совета |