Республика Карелия

Олонецкий национальный муниципальный район

Администрация Куйтежского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2014г.			№ 16

О внесении изменений

в график разработки и утверждения

схем водоснабжения и водоотведения

Куйтежского сельского поселения

В связи с отсутствием в бюджете Куйтежского сельского поселения достаточных средств для оплаты работ по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения внести в График, утвержденный постановлением Администрации Куйтежского сельского поселения от 16.01.2014г. № 3 следующие изменения:

1. Срок исполнения в п. 4, 5, 6 установить до 01.07.2014г.,

2. Срок исполнения в п. 7, 8 установить до 01.08.2014г.,

3. Срок исполнения в п. 9 установить до 08.08.2014г.,

4. Срок исполнения в п. 10 установить до 09.08.2014г.,

5. Срок исполнения в п. 11 установить до 01.09.2014г.

6. Срок исполнения в п. 12 установить до 15.09.2014г.

Глава Куйтежского сельского поселения 				Нилова А.А.